Projektets mål og styring:

* Det forventes at gruppen aflevere på den givende tid og dato.
* Det forventes at alle overholder deadlines.
* Vi skal være senest færdige ons. d. 22 november så vi kan lave sidste øjebliks rettelser.
* Hvis et gruppemedlem ikke over overholder aftaler eller ikke bidrager til projektet, vil der med flertal slutter medlemmets arbejde med gruppen.
* Vi får lavet et dokument som fortæller hvad opgaven går ud på inden fredag d. 10 november

Gruppesamarbejde:

* Der forventes kontakt mindst hver anden dag med opsamling på projektet
* Det forventes at der er en færdig tidsplan på onsdag som gruppen kan forholde sig til.
  + Det forventes at der bliver meddelt hurtigst og klarest muligt ud i tilfælde af sygdom eller andet som forhindre følge af tidsplanen.
* Kommunikation foregår primært via facebook, ellers evt. skype
* Github er den primære kilde til vores data og projekt

Samarbejde med vejledning:

* Alle møder til vejledning efter aftale, medmindre valide grunde forhindre fremmøde.